## Slide 2: La Clémence d’Auguste Projet Acrobatt
Conseil 7 : Vincent Moitry |  | 
Joël Collinet | Félix Erb | Célia Kocher
Adam Rimelé | Carlo Spiga | Maxime Zimmer
Client : M. Vincent Vigon
Tuteur : M. Pierre Kraemer
Notes: Vincent

## Slide 3: Matériel & logiciel
Notes: Vincent
Architecture :
Diviser en 3 « tiers » (données, serveur et client)
Tiers données : assure la persistance (on y stocke les utilisateurs, les parties, etc …) -> régulièrement sauvegardés pour ne pas perdre de données (MySQL)
Tiers serveur : assure l’ensemble des traitements, il est l’autorité durant la partie et assure la communication entre les clients (Java)
Tiers client : composés de différents plateformes (Clients lourds (Java), Clients mobiles (principalement Android - Java) et Clients Web (PHP / JS) )
Le dernier récupère sa structure sur un serveur web, puis interagi avec le serveur de calcul comme les autres clients
Le site internet permet, en plus de jouer, aux différentes personnes :
De se créer un compte
De trouver les règles du jeu
De contacter le support ou rechercher un problème dans un FAQ
D’être informé des dernières nouveautés (tournois, mise à jour etc …)
De télécharger le kit de fabrication (PDFs à imprimer) pour faire son « plateau maison »
Parler du mode déconnecté

## Slide 4: Langages & outils
Java WebSocket JSON HTML 5 CSS 3 JavaScript (jQuery) | Github Trello Netbeans Eclipse Sublime Text Chrome & Firefox
Notes: Vincent

## Slide 5: Matériel & logiciel
Deux machines Ubuntu 12.04
Deux serveurs (Java et Web) sur la VM
Notes: Vincent
Le serveur web apache et le serveur de calcul java sont hébergés sur une machine virtuelle.
Celle-ci propose les 2 serveurs depuis 2 ports différents (mais les serveurs peuvent être séparés, si souhaité).
Deux machines virtuelles ont été déployés :
Une avec le serveur Java en « prod » est qui est utilisé pour le développement du client web et les présentations …
Une avec le serveur Java en cours de développement (version plus avancée)
Les machines virtuelles sont des Ubuntu Server version 12.04

## Slide 6: Ergonomie
Notes: Maxime

## Slide 7: Objectifs validés
Catégorie | Description | Validation
Serveur | IA | Ajouter une IA à la partie et lui attribuer des coups ainsi que remplacer un joueur ayant quitté une partie
Serveur | Persistance | Le serveur est capable de reprendre un l’état précédent une coupure
Serveur | Enregistrement des parties | Les parties et leurs tours sont stockés et accessibles dans la BDD
Notes: Célia
Déplacement du laurier
Abandon d’une partie

## Slide 8
Notes: Adam et Félix

## Slide 9
Session
User
user_id
user_name
user_password
Session
user_id
room_id
Room
room_id
owner
configuration
board
Turn
room_id
turn_id
content
User
Client 1
Client 2
Client 3
Room
Game

## Slide 10: Objectifs validés
Catégorie | Description | Validation
Client Web | Configuration d’une partie | Configuration possible et prise en compte pour la partie
Client Web | Plateau | Prise en compte des règles de déplacement
Client Web | Plateau | Ajout des animations avant chaque nouveau tour
Client Web | Chat en fonction de la partie | N’affiche que les messages envoyés par les joueurs de la partie
Notes: Célia
Déplacement des pions
Lancement de la partie
Suppression d’une partie
Abandon d’une partie

## Slide 11: Client web
Configuration d’une partie
Interface de visualisation de la configuration
Chat de chaque partie dissocié du chat général
Plateau amélioré
Mode spectateur
Notes: Carlo

## Slide 12: Objectifs validés
Catégorie | Description | Validation
Client Java (affichage) | Chat | Pouvoir envoyer des messages et les visualiser sur tous les autres clients
Notes: Célia

## Slide 13: Client Java
Le moteur permet plusieurs affichages
Affichage inutilisable avec LibGDX
Chat fonctionnel
Notes: Joël

## Slide 14: Objectifs validés
Catégorie | Description | Validation
Client Android | Inscription | Pouvoir s’inscrire
Client Android | Connexion / Déconnexion | Pouvoir se connecter et se déconnecter
Client Android | Chat | Pouvoir envoyer des messages sur le chat
Client Android | Choix du serveur | Permet de choisir de jouer sur le serveur officiel ou un serveur téléchargé

## Slide 15: Client Android
Inscription
Connexion / Déconnexion
Chat
Choix du serveur de jeu

## Slide 17: Objectifs du prochain sprint
Améliorer l’IA
Application Android :
  Créer et rejoindre une partie
  Configurer la partie
  Jouer et finir une partie
Serveur avec un maximum de fonctionnalités

## Slide 18: Objectifs du prochain sprint
Application PC :
  Créer et rejoindre une partie
  Configurer une partie
  Jouer et finir une partie
Finaliser le site avec des animations
Éventuellement un tutoriel

## Slide 19: Objectifs abandonnés
La version déconnectée
Versions avec d’autres types de connexions
Notes: Version déco  remplacé par les serveurs qu’on peut dl
télécharger serveur sur site, démarrer sur pc et après serveur dispo sur portable avec IP et port
version déco au départ : version sans passer par le réseau

## Slide 20: Merci pour votre attention
Notes: Célia