## Slide 1: La Clémence d’Auguste Projet Acrobatt
Conseil 7 : Vincent Moitry |  | 
Joël Collinet | Félix Erb | Célia Kocher
Adam Rimelé | Carlo Spiga | Maxime Zimmer
Client : M. Vincent Vigon
Tuteur : M. Pierre Kraemer
Notes: Vincent

## Slide 2: Matériel & logiciel
Notes: Vincent
Architecture :
Diviser en 3 « tiers » (données, serveur et client)
Tiers données : assure la persistance (on y stocke les utilisateurs, les parties, etc …) -> régulièrement sauvegardés pour ne pas perdre de données (MySQL)
Tiers serveur : assure l’ensemble des traitements, il est l’autorité durant la partie et assure la communication entre les clients (Java)
Tiers client : composés de différents plateformes (Clients lourds (Java), Clients mobiles (principalement Android - Java) et Clients Web (PHP / JS) )
Le dernier récupère sa structure sur un serveur web, puis interagi avec le serveur de calcul comme les autres clients
Le site internet permet, en plus de jouer, aux différentes personnes :
De se créer un compte
De trouver les règles du jeu
De contacter le support ou rechercher un problème dans un FAQ
D’être informé des dernières nouveautés (tournois, mise à jour etc …)
De télécharger le kit de fabrication (PDFs à imprimer) pour faire son « plateau maison »

## Slide 3: Langages & outils
Java WebSocket JSON HTML 5 CSS 3 JavaScript (jQuery) | Github Trello Netbeans Eclipse Sublime Text Chrome & Firefox
Notes: Vincent

## Slide 4: Matériel & logiciel
Deux machines Ubuntu 12.04
Deux serveurs (java et web) sur la VM
Notes: Vincent
Le serveur web apache et le serveur de calcul java sont hébergés sur une machine virtuelle.
Celle-ci propose les 2 serveurs depuis 2 ports différents (mais les serveurs peuvent être séparés, si souhaité).
Deux machines virtuelles ont été déployés :
Une avec le serveur Java en « prod » est qui est utilisé pour le développement du client web et les présentations …
Une avec le serveur Java en cours de développement (version plus avancée)
Les machines virtuelles sont des Ubuntu Server version 12.04

## Slide 5: Ergonomie
Notes: Maxime

## Slide 6: Objectifs validés
Catégorie | Description | Validation
Serveur | Création d’une partie | Pouvoir créer une partie avec un nom et un nombre de joueurs maximum
Serveur | Suppression d’une partie | Supprimer la partie de la liste des parties disponibles
Serveur | Rejoindre une partie | Ajouter le joueur à la liste en attendant, pouvoir configurer son équipe et ses légions
Serveur | Consulter les parties disponibles | Voir la liste complète des parties disponibles et non commencées
Notes: Célia

## Slide 7: Le jeu
Règles mises en place
Déroulement de la partie du début à la fin
Instanciation
Nouveau tour
Réception d’actions
Fin

## Slide 8
Notes: Adam et Félix

## Slide 9: Serveur
Ubuntu 12.04 lançant un exécutable JAR
Base de données MySQL
Fonctionnalités :
  Enregistrement de logs
  Gestion des salons et des utilisateurs
  Liaison entre les joueurs et le moteur
Mode hors-ligne prévu

## Slide 10
Client
User
User
Joueur
Client
Client
User
User
User
Joueur
Jeu
Salon
Serveur
Authentification puis interaction
Persistance : uniquement les utilisateurs

## Slide 11: Objectifs validés
Catégorie | Description | Validation
Client Web | Création d’une partie | Pouvoir créer une partie avec un nom et un nombre de joueurs maximum
Client Web | Consulter les parties disponibles | Voir la liste des parties disponibles et non commencées
Client Web | Plateau de jeu | Voir un plateau de taille fixe et voir les cases sur lesquelles on peut déplacer le pion
Notes: Célia

## Slide 12: Client web
Chater
S’inscrire / se connecter / se déconnecter
Créer une partie
Configurer une partie
Consulter la liste des parties
Démarrer une partie
Notes: Carlo

## Slide 13: Objectifs validés
Catégorie | Description | Validation
Client Java (moteur) | Création d’une partie | Pouvoir créer une partie avec un nom et un nombre de joueurs maximum
Client Java (moteur) | Suppression d’une partie | Supprimer la partie de la liste des parties disponibles
Client Java (moteur) | Rejoindre une partie | Ajouter le joueur à la liste en attendant, pouvoir configurer son équipe et ses légions
Client Java (moteur) | Consulter les parties disponibles | Voir la liste complète des parties disponibles et non commencées
Notes: Célia

## Slide 14: Objectifs validés
Catégorie | Description | Validation
Client Java (affichage) | Analyse LibGDX | Comprendre comment fonctionne LibGDX pour l'utiliser dans l'application Android et l'application PC
Client Java (affichage) | Connexion | Pouvoir se connecter au jeu
Notes: Célia

## Slide 15: Client Java
Chater
S’inscrire / se connecter / se déconnecter
Créer une partie
Configurer une partie
Consulter la liste des parties
Démarrer une partie
Notes: Joël

## Slide 16: Démonstration

## Slide 17: Burn-down chart
Chart: Semaines
| S0 | S1 | S2 | S3 | S4
Idéal | 0 | 55 | 105 | 155 | 196
Réalisé | 0 | 11 | 54 | 78 | 170
Notes: Célia

## Slide 18: Objectifs du prochain sprint
Pouvoir jouer (client web)
Faire tous les affichages du client Java
Lier les affichages au moteur Java (client)
Éventuellement débuter le mode déconnecté
Éventuellement commencer l’IA

## Slide 19: Merci pour votre attention
Notes: Célia